utvrđivanje lokacije deponije

kroz izradu i donošenje urbanističke dokumentacije

sadrži uslove za uređenje prostora, po proceduri utvrđenoj u Zakonu o planiranju i izgradnji

sve relevantne odluke donose se u skupštini opštine ili organu koji ovlasti skupština opštine

plan se stavlja na javni uvid

 nadležni organ donosi planski akt

određivanje lokacije deponije

opštine određuju proceduru pripreme, verifikacije, usvajanje, subjekte koji učestvuju

izbor lokacije vrši komisija

zatvaranje i promena namene prostora

po zatvaranju deponije u skladu sa namenom prostora iz urbanističkog plana

 promena namene:

tehnička i biološka rekultivacija

u skladu sa namenom prostora iz urbanističkog plana

izgradnja deponije

započinje izdavanjem odobrenja za gradnju od nadležnog organa opštine

tehnički pregled završenog objekta

 izdavanje upotrebne dozvole.

izrada tehničke dokumentacije

izdavanje Izvoda iz urbanističkog plana ili Akta o urbanističkim uslovima

izradu tehničke dokumentacije (idejnog projekta) i dokumentacije o zaštiti životne sredine (detaljna analiza uticaja na životnu sredinu – verifikaciju vrši nadležno Ministarstvo za zaštitu živ. sredine)

 Opštinski organ uprave potvrđuje usklađenost tehničke dokumentacije sa Izvodom iz urbanističkog plana ili Aktom o urbanističkim uslovima koje je prethodno izdao

korišćenje deponije

počinje izdavanjem upotrebne dozvole

završava rešenjem o zatvaranju deponije koje donosi opština